ТАЛЬНІВСЬКА РАЙОННА РАДА

Черкаської області

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

# 15.03.2019                                                                                     № 31-7/VІІ

Про  Програму підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоносіїв у Тальнівському районі на 2019-2022 роки

Відповідно до Закону України „Про енергозбереження“ та з метою підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів підприємствами, бюджетними  установами та  населенням  району, керуючись  пунктом 16 частини першої статті 43, статтею 59 Закону  України „Про місцеве  самоврядування в Україні“, врахувавши пропозиції районної державної адміністрації та лист Черкаського обласного територіального відділення Антимонопольного Комітету України від 31.01.2019 № 73-02/76-02,  районна рада ВИРІШИЛА:

- Затвердити Програму підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоносіїв у Тальнівському районі на 2019-2022 роки (далі -Програма), згідно з додатком.

- Визнати таким, що втратило чинність рішення районної ради від 20.10.2015 № 42-3/VI „Про Програму підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоносіїв у Тальнівському районі на 2015-2018 роки“.

- Тальнівській райдержадміністрації при формуванні районного бюджету щорічно передбачати кошти на виконання заходів програми.

- Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань комунальної власності, промисловості та регуляторної політики, з питань бюджету та економічного розвитку.

Голова районної ради								В. Любомська

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення районної ради

15.03.2019 № 31-7/VІІ

Програма

підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоносіїв у Тальнівському районі на 2019-2022 роки

Тальне, 2019 рік

Зміст

1.	Мета Програми:	2

2.	Нормативно-правове забезпечення	2

3.	Основні завдання Програми	2

4.	Визначення ключових проблем, на розв`язання яких спрямована програма	2

5.	Енергоефективність установ бюджетної сфери та в  житловому фонді району		2

6.	Механізм застосування програми	2

7.	Фінансове забезпечення:	2

8.	Очікуваний результат	2

9.	Координація та контроль за ходом виконання Програми	2

- Мета Програми:

Метою розроблення та впровадження комплексної програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів у Тальнівському районі на 2019-2022 роки (далі Програма) є зниження рівня енергоємності, підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів для установ бюджетної сфери та населенням району, скорочення витрат у процесі генерування, передачі та споживання енергоресурсів (енергоефективність), економного використання (енергозбереження) невідновних джерел енергії, покращення стану екологічного середовища та соціальних умов життя людей. Це дасть можливість залучити заощаджені за рахунок впровадження даних заходів кошти місцевих бюджетів на покращення стану бюджетних установ та організацій району,  модернізацію і розвиток, підвищення надійності та якості енергопостачання та функціонування систем життєзабезпечення району, поліпшення соціально-побутових умов мешканців району.

# Нормативно-правове забезпечення

Програма керується наступними законодавчими актами:

- Закон України „Про енергозбереження“;

- постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.2010 № 243 „Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2020 роки“;

- розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 № 669-р „Про затвердження плану заходів щодо виконання регіональних та місцевих програм підвищення енергоефективності”;

- рішення Черкаської обласної ради від 29.04.2011 № 5-2/VІ, зі змінами, „Про програму підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоносіїв Черкаської області на 2011-2020 роки“.

# Основні завдання Програми

Мета Програми – забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів у бюджетній сфері району, скорочення бюджетних витрат на використання енергоресурсів, удосконалення системи енергоменеджменту, підвищення культури енергоспоживання.

Основним завданням Програми є:

- сприяння залученню коштів населення, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів шляхом реалізації державної підтримки у відшкодуванні частини суми кредиту, залученого на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів з частковим відшкодуванням відсоткової ставки за залученими кредитами з районного та сільських бюджетів.

- здійснення заходів щодо зменшення обсягу споживання енергоресурсів установами, за рахунок реалізації капітальних проектів у сфері енергозбереження та енергоефективності;

- проведення енергетичного аудиту та впровадження системи енергетичного менеджменту (починаючи з бюджетної сфери);

- створення сприятливих умов для залучення вітчизняних та іноземних інвестицій у сферу енергоефективності та енергозбереження з метою оптимізації структури енергетичного балансу району, зменшення обсягу викидів забруднювальних речовин;

- формування системи моніторингу і контролю за ефективним використанням паливно-енергетичних ресурсів;

- зменшення обсягу технологічних витрат і втрат енергоресурсів у результаті модернізації та реконструкції обладнання, впровадження сучасних енергоефективних та енергоощадних технологій;

- удосконалення механізму фінансування заходів, які потребують державної підтримки і спрямовані на зниження рівня енергоємності, збільшення обсягу використання альтернативних джерел енергії та вторинних енергетичних ресурсів, зменшення обсягу викидів забруднювальних речовин;

- популяризації серед широких верств населення через засоби масової інформації ефективного та ощадливого споживання паливно-енергетичних ресурсів;

- підвищення якості надання комунальних послуг, забезпечення потреб та комфорту споживачів.

# Визначення ключових проблем, на розв`язання яких спрямована програма

Одними з найбільш гострих проблем Тальнівського району є проблеми стабільного енергозабезпечення та ефективного використання енергоресурсів, від вирішення яких значною мірою залежить рівень економічного і соціального розвитку району.

Наразі в Тальнівському районі зростає вплив чинників, що спонукають до енергозбереження:

- постійне зростання цін на енергоносії;

- підвищення адміністративної та економічної відповідальності за перевитрати;

- нераціональне та неефективне використання паливно-енергетичних ресурсів тощо.

Постійне дорожчання паливно-енергетичних ресурсів, відсутність альтернативних джерел енергопостачання вимагає особливої уваги до питань енергозбереження та енергоефективності.

Серед причин, які негативно впливають на зниження енерговитрат, слід виділити:

- високий рівень залежності від імпортного газу, низька ефективність використання енергії;

- недостатність коштів на впровадження енергоощадних та енергоефективних заходів у бюджетній сфері;

- відсутність централізованої роботи в напрямі енергозбереження та енергоефективності;

- відсутність бази цільових проектів з енергозбереження та брак коштів на розробку проектно-кошторисної документації;

- неповне оснащення бюджетних установ та житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання енергоносіїв;

- недостатній рівень знань у сфері енергозбереження та економії паливно-енергетичних ресурсів у бюджетній сфері, в житлово-комунальному господарстві, в побуті тощо;

- відсутність механізму стимулювання керівників, відповідальних осіб бюджетних установ до впровадження та реалізації заходів з енергозбереження.

# Енергоефективність установ бюджетної сфери та в  житловому фонді району

Заходи, за рахунок яких можливо залучити заощаджені кошти на покращення стану районного господарства, його модернізацію і розвиток, підвищення надійності енергопостачання, покращення якості надання комунальних послуг населенню і соціально-побутових умов мешканців району передбачають:

- зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів у сфері теплопостачання, комунальній та бюджетній сферах району за рахунок стимулювання та впровадження енергозберігаючих заходів;

- підвищення надійності систем постачання енергоносіїв;

- впровадження новітніх енергоефективних та енергоощадних технологій;

- популяризацію економічних, екологічних та соціальних переваг енергозбереження, підвищення управлінського та освітнього рівнів у цій сфері;

- скорочення поточних видатків районного бюджету за рахунок реалізації капітальних проектів у сфері енергозбереження та енергоефективності, встановлення контролю за споживанням енергоносіїв у бюджетній сфері району;

- залучення коштів бюджетів усіх рівнів, а також грантових і кредитних коштів на реалізацію заходів з енергозбереження в бюджетній та комунальній сферах району;

- запровадження часткового використання альтернативних та місцевих видів палива бюджетними та комунальними сферами району;

- постійний моніторинг споживання енергоносіїв у бюджетній сфері району та впровадження енергозберігаючих заходів.

Одним із заходів Програми є стимулювання населення району до енергоощадних заходів через механізм компенсації відсотків по кредиту коштами з обласного, районного, міського, сільських бюджетів та для установ бюджетної сфери передбачає фінансування заходів із забезпечення (підвищення рівня) енергетичної ефективності будівель за рахунок коштів державного, обласного, районного, міського, сільських бюджетів та інших джерел незаборонених законодавством.

Кошти з районного, міського (за згодою) та сільських (за згодою) бюджетів спрямовуються на часткову компенсацію витрат, пов’язаних із сплатою відсотків за користування кредитами, отриманими позичальниками в національній валюті для впровадження енергоефективного обладнання, технологій, матеріалів і проведення відповідних робіт, до яких належать:

- утеплення стін будинків, підлоги, горищ та дахів;

- встановлення та заміну вікон, вхідних дверей та віконно-балконних конструкцій;

- встановлення та реконструкцію електроопалення за енергозберігаючими технологіями;

- встановлення та реконструкцію індивідуальних систем опалення альтернативних до природного газу.

# Механізм застосування програми

Відшкодування відсотків здійснюється на підставі Договору про співробітництво між кредитно-фінансовою установою та головним розпорядником коштів районного, міського, сільського  бюджету, в розмірі коштів, які щорічно передбачаються місцевими програмами енергоефективності на фінансування заходів зі стимулювання населення до впровадження енергоефективного обладнання, технологій, матеріалів і проведення відповідних робіт шляхом компенсації відсотків у визначеному розмірі за користування кредитами, отриманими фізичними особами у кредитно-фінансових установах.

Відшкодування відсотків відбувається на підставі документів, перелік яких визначається кредитно-фінансовою установою та Договором про співробітництво. Пакет таких документів зберігається кредитно-фінансовою установою і є доступним для ознайомлення за вимогою головного розпорядника коштів.

Відшкодування відбувається щомісячно, шляхом перерахунку головним розпорядником коштів місцевого бюджету на обумовлений Договором рахунок відповідної кредитно-фінансової установи, яка в свою чергу розподіляє ці кошти на поточні рахунки Позичальників, про що головному розпоряднику коштів надаються відповідні виписки чи підтверджуючі документи.

Розмір часткової компенсації визначається Договором про співробітництво.

Частковій компенсації відсотків підлягають суми фактично нарахованих відсотків за користування кредитами у поточному бюджетному році, передбачені кредитним договором.

Бюджетні кошти не можуть спрямовуватися на сплату будь-яких штрафів та/або пені, нарахованих згідно з умовами кредитного договору.

Право на часткову компенсацію відсотків може бути використано позичальником лише один раз і лише за одним кредитним договором протягом бюджетного року.

На заходи з підвищення енергоефективності населення та ОСББ з районного бюджету надається  відшкодування відсоткової ставки у розмірі 12,5% річних за надані кредити фінансово-кредитною установою відповідно до механізму державної підтримки.

Для бюджетних установ, об’єктів соціальної сфери району енергоефективність здійснюється на підставі проектно-кошторисної документації, яку розробляє балансоутримувач, або установа в управлінні якої перебуває об'єкт нерухомого майна. З метою винесення проекту рішення щодо фінансування закладу (спільної комунальної власності) на чергову сесію районної ради та державних, обласних програм з енергоефективності.

На об'єкти, що перебувають в комунальній власності міста, села надається субвенція з районного, обласного, державного бюджету під енергоефективні проекти району.

Кошти для бюджетних установ, об’єктів соціальної сфери (спільної комунальної власності) району виділяються на:

- утеплення стін будинків, підлоги, горищ та дахів;

- встановлення та заміну вікон, вхідних дверей та віконно-балконних конструкцій;

- встановлення та реконструкцію електроопалення за енергозберігаючими технологіями;

- встановлення та реконструкцію індивідуальних систем опалення альтернативних до природного газу.

# Фінансове забезпечення:

Джерела  фінансування заходів з енергозбереження у районі:

1) субвенції з державного бюджету;

2) обласного бюджету;

3) районного бюджету;

4) міський та сільські бюджети (за їх згодою);

5)  кошти вітчизняних та іноземних інвесторів;

6) кошти населення;

7)  інші надходження, не заборонені законодавством.

# Очікуваний результат

Позитивний ефект очікується отримати за рахунок виконання комплексу організаційних, технічних, технологічних, фінансових та інших заходів з раціонального використання енергоносіїв та їх економії, у тому числі на рівні кінцевого споживача, підвищення ефективності функціонування різноманітного енергоспоживаючого та енергогенеруючого обладнання, більш широкого залучення в енергобаланс району вторинних енергоресурсів, використання місцевих енергоресурсів, поновлювальних джерел енергії, альтернативних видів палива, тощо.

Впровадження заходів з енергоефективності установ бюджетної сфери та житловому фонді району спрямоване на підвищення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів через запровадження механізму стимулювання до енергозаощадження.

Завдяки запровадженню такого механізму будуть вирішені наступні питання:

- зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів населення та соціальної сфери району;

- впровадження альтернативних і відновлюваних джерел енергії;

- тепломодернізація наявних установ бюджетної сфери та житлового фонду району;

- забезпечення приладами обліку енергоносіїв бюджетних та соціальних закладів району;

- оптимізація енергоспоживання на комунально-побутові потреби установ бюджетної сфери, населення району;

- популяризація енергоощадного споживання паливно-енергетичних ресурсів установ бюджетної сфери та населення району.

- проведення санації будівель (зменшення теплових втрат в будівлях за рахунок утеплення вхідних дверей, вікон та ін. );

- модернізація систем опалення в будівлях соціальної сфери;

- зниження витрат природного газу та електроенергії для виробництва теплової енергії, води, шляхом подальшого удосконалення системи генерування, транспортування та розподілу теплової та електричної енергії.

Програма містить перелік заходів з енергозбереження бюджетних установ та орієнтовний обсяг фінансування (Додаток 1) та перелік заходів з енергозбереження в житловому фонді та орієнтовний обсяг фінансування (Додаток 2), виконання яких спрямоване на забезпечення реалізації державної політики у сфері енергозбереження, вдосконалення місцевих систем управління енергозбереженням, спрямованої на підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів у бюджетній та комунальній сферах, формування у населення світогляду, орієнтованого на енергозбереження, отримання енергозберігаючого, соціального та економічного ефекту.

# Координація та контроль за ходом виконання Програми

Організацію виконання Програми здійснюють бюджетні установи: управління, відділи та сектори  Тальнівської районної державної адміністрації та інформують про стан виконання відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації.

Моніторинг стану реалізації Програми здійснюється відділом містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації.

Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія районної ради з питань комунальної власності, промисловості та регуляторної політики.

Начальник відділу містобудування,

архітектури та житлово-комунального

господарства районної державної адміністрації			М. Белінський

Керуючий справами

виконавчого апарату районної ради					В. Карпук

Додаток 1 до Програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоносіїв у Тальнівському районі на 2019-2022 роки

Перелік заходів з енергозбереження бюджетних установ та орієнтовний обсяг фінансування

| № п/п | Конкретний захід | Обсяг фінансування всього, тис. грн. | Рік впровадження заходу | Джерела фінансування, тис. грн. | Відповідальні за виконання | Соціальний та економічний ефект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Державний бюджет | Місцевий бюджет |  |  |
| Заклади освіти |
| 1. | „Комплекс енерго-зберігаючих заходів по теплозбереженню із заміною віконних блоків, капітальним ремонтом системи опалення та утеп-ленням фасадів в Мошурівській ЗОШ I-III Тальнівської районної ради в с. Мошурів“ | 3514,849 | 2019 | 3163,349 | 351,5 | Відділ освіти районної державної адміністрації | Покращення температурного режиму та економія енергоносіїв |
| 2. | „Комплекс енерго-зберігаючих заходів по теплозбереженню із заміною віконних блоків, капітальним ремонтом системи опалення та утеп-ленням фасадів в Кобринівському нав-чально-виховному комплексі „ДНЗ -ЗОШ I-II ступенів„ Тальнів-ської районної ради в с. Кобриново“ | 5583,389 | 2019 | 5025,089 | 558,3 | Відділ освіти районної державної адміністрації | Покращення температурного режиму та економія енергоносіїв |
| 3. | Капітальним ремон-том системи опалення в Майданецькій ЗОШ I-III ступенів Тальнівської районної ради | 1000 | 2019 | - | 1000 | Відділ освіти районної державної адміністрації | Покращення температурного режиму та економія енергоносіїв |
| 4. | Заміна тепломережі Білашківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Тальнівської районної ради | 140 | 2020 | - | 140 | Відділ освіти районної державної адміністрації | Покращення температурного режиму та економія енергоносіїв |
| 5. | Технічне переносна-щення, влаштування модемного зв’язку та налагодження техно-логічних параметрів приладів вузла обліку природного газу | 220 | 2019 | - | 220 | Відділ освіти районної державної адміністрації | Приведення обліку природного газу до вимог чинного законодавства |
| 6. | Заміна віконних блоків на металопластикові в приміщенні Тальянківської ЗОШ І-ІІ ступенів | 60 | 2019 | - | 60 | Відділ освіти районної державної адміністрації | Покращення температурного режиму та економія енергоносіїв |
| 7 | Заміна віконних блоків на металопластикові в приміщенні Лісівської ЗОШ І-ІІІ ступенів | 75 | 2019 | - | 75 | Відділ освіти районної державної адміністрації | Покращення температурного режиму та економія енергоносіїв |
| 8. | Заміна віконних блоків на металопластикові в приміщенні Потаського НВК | 65 | 2019 | - | 65 | Відділ освіти районної державної адміністрації | Покращення температурного режиму та економія енергоносіїв |
|  | „Капітальний ремонт покрівлі будівлі Піщанського навча-льно-виховного ком-плексу „ДНЗ -ЗОШ I - II ступенів“ Тальнів-ської районної ради в с. Піщана“ | 242,82 | 2019 | - | 242,82 | Відділ освіти районної державної адміністрації | Покращення температурного режиму та економія енергоносіїв |
|  | Заміна вікон в Веселокутській сільсь-кій раді | 24 | 2019 |  | 24 | Веселокутська сільська рада | Покращення температурного режиму та економія енергоносіїв |
|  | Заміна вікон та дверей в закладах культури с. Веселий Кут | 160 | 2019 |  | 160 |  |  |
|  | Придбання конвекторів для опалення сільської бібліотеки в с. Веселий Кут | 40 | 2019 |  | 40 |  |  |
|  | Заміна вікон в Папужинській сільській раді | 30 | 2019 |  | 30 | Папужинська сільська рада | Покращення температурного режиму та економія енергоносіїв |
|  | Ремонт стіни в ДНЗ «Ялинка» Легедзинської сільської ради | 200,0 | 2019 |  | 200,0 | Легедзинська сільська рада | Покращення температурного режиму та економія енергоносіїв |
| Заклади медицини |
|  | Утеплення зовнішнього фасаду приміщення Тальнівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини (1 черга) | 199,847 | 2019 | 179,862 | 19,985 | Комунальне некомерційне підприємство „Тальнівський центр первинної медико – санітарної допомоги“ Тальнівської районної ради Черкаської області | Покращення температурного режиму та економія енергоносіїв |
|  | Утеплення зовнішнього фасаду приміщення Тальнівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини (2 черга) | 199,379 | 2019 | 179,441 | 19,938 | Комунальне некомерційне підприємство „Тальнівський центр первинної медико – санітарної допомоги“ Тальнівської районної ради Черкаської області | Покращення температурного режиму та економія енергоносіїв |
|  | Капітальний ремонт енергозберігаючих технологій конструкцій будівель Тальнівської центральної районної лікарні по вул.Небесної Сотні, 65а, м.Тальне, Тальнівського району, Черкаської області | 1149,7 | 2019 | 1115,2 | 34,5 | Комунальне некомерційне підприємство „Тальнівська центральна районна лікарня“ Тальнівської районної ради Черкаської області“ | Покращення температурного режиму та економія енергоносіїв |
| Соціальні заклади |
|  | Капітальний ремонт покрівлі та встановлення водовідведення, включаючи заходи по енергозбереженню та виготовлення проектно-кошторисної документації, Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації (вул. Соборна, 45) | 650,0 | 2020 | 585 | 65 | Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації | Покращення температурного режиму та економія енергоносіїв |
|  | Комплекс енергозберігаючих заходів по теплозбереженню із капітальним ремонтом системи опалення та утепленням фасаду приміщення, включаючи виготовлення проектно-кошторисної документації, Управління агропромислового та економічного розвитку районної державної адміністрації (вул. Гагаріна, 38) | 860,0 | 2021 | 774 | 86 | Управління агропромислового та економічного розвитку районної державної адміністрації | Покращення температурного режиму та економія енергоносіїв |
|  | Комплекс енергозберігаючих заходів по тепло-збереженню із капі-тальним ремонтом системи опалення, встановлення твердо-паливного котла та утепленням фасаду приміщення, вклю-чаючи виготовлення проектно-кошторисної документації, Центру комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю Тальнівської районної ради „Ми з майбутнім“ | 666,22 | 2019 | 599,598 | 66,622 | Центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю Тальнівської районної ради „Ми з майбутнім“ | Покращення температурного режиму та економія енергоносіїв |
|  | Комплекс енерго-зберігаючих заходів по теплозбереженню із утепленням фасаду приміщення та капі-тальному ремонту даху, включаючи виготовлення проект-тно-кошторисної доку-ментації, Тальнів-ського районного територіального цен-тру соціального обслуговування (на-дання соціальних послуг) Тальнівської районної ради ( | 2112,216 | 2019 | 1901,0 | 211,216 | Тальнівський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Тальнівської районної ради | Покращення температурного режиму та економія енергоносіїв |
|  | Заклади культури |
|  | Проведення термомодернізації та впровадження альтернативних джерел енергії Тальнівського районного будинку культури | 5000 | 2020 | 4500 | 500 | Тальнівський районний будинок культури спільно з Тальнівською районною державною адміністрацією | Покращення температурного режиму та економія енергоносіїв |
| Інші заходи |
|  | Запровадження енергоменеджменту, проведення енергоаудиту бюджетних та соціальних закладів району | 1870 | 2019 | 1683 | 187 | Тальнівська районна державна адміністрація, органи місцевого самоврядування | Покращення температурного режиму та економія енергоносіїв |
|  | Всього | 24062,42 | - | 19705,539 | 4364,881 |  |  |

Начальник відділу містобудування,

архітектури та житлово-комунального

господарства районної державної адміністрації		                                                                                  М. Белінський

Керуючий справами

виконавчого апарату районної ради											В. Карпук

Додаток 2 до Програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоносіїв у Тальнівському районі на 2019-2022 роки

Перелік заходів з енергозбереження в житловому фонді та орієнтовний обсяг фінансування

| № | Назва напряму діяльності | Перелік заходів програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування з місцевого бюджетів (вартість) тис. грн., в тому числі по роках | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Місцевий бюджет (районний бюджет, міський бюджет, сільські бюджети | Державний бюджет, Черкаський обласний бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 рік | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік |  |
| 1 | Енергоефективність у житловому фонді району (населення та ОСББ) | Заміна газових котлів та переведенням котлів на тверде паливо. Використання альтер-нативних до газу джерел енергії. Утеплення стін будинків, підлоги, горищ, дахів, встанов-лення енергозберігаючих вентиляційних систем, заміна вікон, вхідних дверей і віконно-балконних конструкцій, встановлення та реконст-рукція електроопалення за енергоощадними технологіями, реконст-рукція індивідуальних систем опалення. | 2018-2022 рік | Тальнівська районна державна адміністрація | 50% | 50% | 100 | 120 | 150 | 160 | Зменшення споживання природного газу в Тальнівському районні |

Начальник відділу містобудування,

архітектури та житлово-комунального

господарства районної державної адміністрації		                                                                                                           М. Белінський

Керуючий справами

виконавчого апарату районної ради					                   						В. Карпук

ПАСПОРТ

до Програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоносіїв у Тальнівському районі на 2019-2022 роки

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Тальнівської районної державної адміністрації |
| --- | --- | --- |
| 2. | Розробник Програми | Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Тальнівської районної державної адміністрації |
| 3. | Співрозробники Програми (у разі наявності) | - |
| 4. | Відповідальний виконавець Програми | Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Тальнівської районної державної адміністрації |
| 5. | Учасники Програми | Тальнівська районна державна адміністрація, Тальнівська районна рада, органи місцевого самоврядування. |
| 6. | Термін реалізації Програми | 2019-2022 роки |
| 6.1 | Етапи виконання програми (для довгострокових програм) | - |
| 7. | Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми | Державний, обласний, районний, міський, сільські бюджети, інші джерела, які не заборонені законодавством. |
| 8. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, тис. грн. | 24062,42 тис. грн. |
|  | у тому числі: |  |
| 8.1 | Кошти державного бюджету, тис. грн. | 19705,539 тис.грн. |
| 8.2 | Коштів місцевого бюджету, тис. грн. | 4364,881тис. грн. |
| 9. | Головний розпорядник коштів | Тальнівська районна державна адміністрація |
| 10 | Очікувані кінцеві результати від реалізації Програми | Впровадженняпрограми вирішить наступні питання з енергозбереження: - зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів населення та соціальної сфери району; - впровадження альтернативних і відновлюваних джерел енергії; - тепломодернізація наявних установ бюджетної сфери та житлового та фонду району; - забезпечення соціальних установ, району установки приладів обліку енергоресурсів; - оптимізація енергоспоживання на комунально-побутові потреби установ бюджетної сфери населення району; - популяризація енергоощадного споживання паливно-енергетичних ресурсів установ бюджетної сфери та населення району; - проведення санації будівель (зменшення теплових втрат в будівлях за рахунок утеплення вхідних дверей, вікон та ін.); - модернізація систем опалення в будівлях соціальної сфери; - зниження витрат природного газу та електроенергії для виробництва теплової енергії, води, шляхом подальшого удосконалення системи генерування, транспортування та розподілу теплової та електричної енергії. |